MATRIZ RACI — Automatización de Horarios y Turnos

Roles del equipo

| Integrante | Rol en el proyecto |
| --- | --- |
| Felipe Ochoa | Jefe de Proyecto / Gestión |
| Ignacio Figueroa | Analista de Requisitos |
| Endert Guerrero | Arquitecto / Diseñador de Software |
| Benjamin Candia | Desarrollador Backend |
| Jorge Pinto | Desarrollador Frontend |
| Antonia Valdebenito | QA / Tester y Documentación |

Matriz de responsabilidades por fase

| Actividad / Entregable | F. Ochoa | I. Figueroa | E. Guerrero | B. Candia | J. Pinto | A. Valdebenito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Acta de constitución | A/R | C | C | I | I | I |
| Cronograma del proyecto | A/R | C | I | I | I | I |
| Roles del equipo | A/R | I | I | I | I | I |
| Informes de avance semanales | A | R | C | I | I | I |
| REQUISITOS |  |  |  |  |  |  |
| Entrevistas con el cliente | A | R | C | I | I | I |
| Requisitos funcionales y no funcionales | A | R | C | C | C | C |
| Historias de usuario | I | R | A | C | C | I |
| Trazabilidad de requisitos | I | R | A | I | I | C |
| DISEÑO |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de clases | I | C | A/R | C | I | I |
| Diagrama de base de datos | I | C | A/R | C | I | I |
| Prototipo de interfaz | I | C | A | C | R | C |
| Patrones de diseño | I | I | A/R | C | C | I |
| DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |
| Módulo gestión de usuarios | I | C | C | A/R | C | C |
| Módulo gestión de trabajadores | I | C | C | A/R | C | C |
| Módulo gestión de horarios (motor de asignación y canjes) | A | C | C | R | C | C |
| Módulo cumplimiento jornada laboral | A | C | C | R | I | C |
| Módulo reportería estadística | I | C | C | C | R | C |
| DESPLIEGUE |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas unitarias e integración | I | I | C | C | C | A/R |
| Pruebas de usuario | A | C | I | C | C | R |
| Documentación | I | C | C | I | I | A/R |
| Capacitación | A | I | I | I | I | R |

Leyenda

| R | Responsable — ejecuta la tarea |
| --- | --- |
| A | Aprobador — rinde cuentas por el resultado |
| C | Consultado — aporta información antes de decidir |
| I | Informado — se le comunica el avance/resultado |